
**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม**

**((พ.ศ.2561 – 2565)**

**เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565**



**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**

**คำนำ**

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม( ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้ดำเนินการจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และปัญหาความต้องการของชุมชนที่ผ่านการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน


แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 ฉบับนี้

จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

(....√....) อนุมัติ

ความเห็นอื่น(ระบุ)……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

....31.....มีนาคม 2565

**สารบัญ**

หน้า

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล………………………………………………………………………………. 1

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ( ผ.07)…………………………… ………………………… 2

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา

-บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น…………………………………………………………………..….. 4-25

****

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565**

เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำร่างแผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.

2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลคำเนียม เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 และสภาองค์การบริหาร


ส่วนตำบลคำเนียม สมัยวิสามัญที่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จึงประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565



-1-

**เหตุผลความจำเป็นที่จะบรรจุโครงการเข้าสู่แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565**

**เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 และ

ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตลอดมา และได้

ประกาศใช้แผนพัฒนาแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่3) พ.ศ.2563 และ(เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดวิธีการไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม โครงการในแผนพัฒนาได้หากมีความจำเป็นและมีงบประมาณที่จะดำเนินการในโครงการนั้นๆ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม มีโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ

แต่มิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่1,2,3,4,5) เพื่อให้การบริการสาธารณะที่มีความจำเป็นสามารถดำเนินการในการบริการประชาชนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันอาจเกิดขึ้นได้หากไม่พิจารณาดำเนินการ และโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม จึงจำเป็นมีการ เพิ่มเติมโครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม

( ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณต่อไป

**-2-**

แบบ ผ. 07

**2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  | **41** | **38,370,700** | **41** | **38,370,700** |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  | **41** | **38,370,700** | **41** | **38,370,700** |
| **2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**  -แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2,000,000** | **1** | **2,000,000** |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **2,000,000** | **1** | **2,000,000** |  |  |  |  |  |  |  | **41** | **38,370,700** |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  | **41** |  |  |  |
| รวม | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม  -แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **40,000** | **1** | **40,000** |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **40,000** | **1** | **40,000** |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านกาพัฒนาองค์กร  -แผนงานเคหะและชุมชน  ผ.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2  7 | 949,000  135,600 | 2  7 | 949,000  135,600 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 1,084,600 |  | 1,084,600 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 41,495,300 | 52 | 41,495,300 |

**-4-**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ ( แบบ ผ.01)**

**-5-**

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2565**

**สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (สายนานางจร พันธ์อุ่น – นานางรส บัวหอม) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 500.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุก  ไม่น้อยกว่า 140.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. |  |  |  |  | 278,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 500 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านคำเนียม – หนองกวาง) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 167.00  หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง  ข้างละ - ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 835 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | ถนน คสล.  ยาว 167 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางทองดี สติปัญ – หนองอีตา) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ขยายไหล่ทาง คสล.  กว้างข้างละ 0.50 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. |  |  |  |  | 240,000  อบต.\* | ขยายไหล่ทาง คสล.  ยาว 400 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-6-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก สายบ้านอีต้อม ม.2 เชื่อมถนนลาดยาง (คำเนียม –บ้านจาน ช่างที่ 2)  ศก.ถ44-008 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.  ยาว 600.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. |  |  |  |  | 209,700  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 600 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายวังเม็ก – เชื่อมถนนไปบ้านโพธิ์ลังกา) ศก.ถ44-009 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.  ยาว 660.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 185.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,640 ตร.ม. |  |  |  |  | 230,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 660 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายนานายนพคุณ สายเนตร – ไปห้วยสะบ้า ) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.  ยาว ..670 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 188 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม. |  |  |  |  | 247,800  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว .670 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้าง คลองระบายน้ำพร้อมตระแกรง หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายสำนวน เดชแสง – บ้านนางประนอม พิลาสุข) | เพื่อการระบาย  น้ำในชุมชนมีความสะดวกไม่ท่วมขัง | คลองระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.45 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | คลองระบายน้ำ คสล. ยาว 138 ม. | ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

-7-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายหนองเป็ด) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  2,100 ตร.ม. |  |  |  |  | 186,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 700 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายหนองกระเหลือง) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม.  ยาว 700.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  2,100 ตร.ม. |  |  |  |  | 183,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 700 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม.  ยาว 600.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 126.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  1,800 ตร.ม. |  |  |  |  | 157,900  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 600 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 11 | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมตระแกรง หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายอวน ทองลือ – วัดบ้านมะกรูด ) | เพื่อการระบาย  น้ำในชุมชนไม่ให้ท่วมขัง | คลองระบายน้ำ คสล.  กว้าง 0.45 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | คลองระบายน้ำ คสล. ยาว 138 ม. | ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

-8-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายร่องคำ ช่วงที่ 2 ) ถนน ศก.ถ44 -014 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 830.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 291.00 ลบ.ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  4,150.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 830 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายป่าสาธารณะประโยชน์ – ห้วยสะบ้า) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 ม. ยาว 700.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 221.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  3,150.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 275,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 700 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนานายทองดี ชิญวงค์ ช่วงที่ 3 ) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ยาว 300.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 95.00 ลบม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  1,350.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 117,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 300 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายหนองอีกว่าง – ห้วยทา) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 830.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 291.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  4,150.00 ตร.ม. |  |  |  |  | **500,000**  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 830 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-9-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 16 | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมตระแกรง หมู่ที่ 5 (จากบ้านนายเกรียงไกร พรมมาสุข – ไป หมู่ที่ 6 | เพื่อการระบาย  น้ำในชุมชนไม่ให้ท่วมขัง | คลองระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | คลองระบายน้ำ คสล. ยาว 102 ม. | ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายหนองทามใหญ่ –ไปบ้านหว้าพัฒนา)  ถนน ศก.ถ44 -017 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.50 ม.  ยาว 1,000.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตร.ม. |  |  |  |  | **391,000**  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 1,000 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 18 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6 (สายข้างวัดบ้านหนองทามใหญ่ – ไปบ้านหนองอีกว่าง) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.  ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 279,000  อบต.\* | ถนน คสล.  ยาว 93 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายหนองทามใหญ่ –เชื่อมถนนไปบ้านหว้าพัฒนา) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.  ยาว 1,000.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตร.ม. |  |  |  |  | **547,000**  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 1,000 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-10-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายร่องคำ ช่วงที่ 3 ) ถนน ศก.ถ44 -014 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม.ยาว 830 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 291.00 ลบ.มดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,150.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 830 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 21 | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมตระแกรง หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายวิไลวรรณ พันธ์วิไล – นายบัวลี มะลิลา | เพื่อการระบาย  น้ำในชุมชนไม่ให้ท่วมขัง | คลองระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | คลองระบายน้ำ คสล. ยาว 102 ม. | ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 (สายนานายมานิตย์) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 700.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 186,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 700 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสุภาพ สุขอ้วน– บ้านนายวิเชียร สนิท) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 6 ม.ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ - ม.  พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 828 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบต.\* | ถนน คสล.  ยาว 138 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-11-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 (สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 140,600  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 400 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายทางหลวง 2125 –ไปบ้านคำเนียม ช่วงที่ 6)  ถนน ศก.ถ44 -005 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. |  |  |  |  | 144,000  อบต.\* | ถนน คสล.  ยาว 48 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 26 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาบ) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ - ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. |  |  |  |  | 360,000  อบต.\* | ถนน คสล.  ยาว 150 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายหนองบุดดา)  ถนน ศก.ถ44 -007 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 1,080.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 265.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,780.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 345,000  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 1,080 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-12-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.01

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายบ้านคำเนียม – เชื่อมถนนไปทางหลวง 226) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 360.00 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม. |  |  |  |  | 93,700  อบต.\* | ถนนหินคลุก  ยาว 1,080 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 29 | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมตระแกรง  หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) | เพื่อการระบาย  น้ำในชุมชนไม่ให้ท่วมขัง | คลองระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.45 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |  |  |  |  | 360,000  อบต.\* | คลองระบายน้ำ คสล. ยาว 100 ม. | ป้องกันน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 30 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 (บ้านนายอัครพล ไชยกุล) | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ - ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. |  |  |  |  | 60,000  อบต.\* | ถนน คสล.  ยาว 20 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-13-**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผ.01)**

**-14-**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แบบ ผ.01

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1. | โครงการรณรงค์ชุมชนตำบลคำเนียมรักษาความสะอาด | เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก จิตสำนึกการคัดแยกและจัดการขยะ | -กิจกรรมจัดทำ MOU การบริหารจัดการขยะชุมชน  -จัดทำแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะแบต่างๆ จำนวน 14 แห่ง  (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) |  |  |  |  | 40,000  อบต. | แหล่งเรียนรู้  14 แห่ง | ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการขยะ หมู่บ้าน/ชุมชนมีความสะอาด | สำนักปลัด |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-15-**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร (ผ.01)**

**-16-**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาล**

แบบ ผ.01

**5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ พร้อมบ่อเกรอะ,บ่อซึมและบ่อน้ำทิ้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.คำเนียม | เพื่อสะดวกในการใช้ชิวิตประจำวันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | บ่อเกรอะ,บ่อซีม พร้อมอุปกรณ์  (ตามแบบแปลน อบต.คำเนียมกำหนด) |  |  |  |  | 69,000  อบต.\* | บ่อเกรอะ,บ่อซีม  1.00 โครงการ | การทำกิจธุระประจำวันมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| **2.** | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม | เพื่อเป็นแนวเขตถาวรที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม | ก่อสร้างรั้วกำแพง  ขนาด 2.00 X 2.500 ม.  ยาว 300 เมตร  (ตามแบบของ อบต.กำหนด) |  |  |  |  | 888,000  อบต.\* | รั้วกำแพงยาว  300 เมตร | เพื่อเป็นแนวเขตถาวรของที่ทำการอบต.คำเนียม | กองช่าง |

-17-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ ( แบบ ผ.03)**

-18-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนน คสล.ลงผิวจราจรแอสต์ฟัลต์ติกคอนกรีต(สายบ้านคำเนียม – ดอนทำเล) ศก.ถ44 - 004 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนแอสต์ฟัลติกคอนกรีต  กว้างเฉลี่ย 5.00 – 6.00 ม.  ยาว 2,140 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,168 ตร.ม. |  |  |  |  | 4,800,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนแอสต์ฟัลติก  คอนกรีต ยาว  2,140 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อร้างถนนแอสต์ฟัลต์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองทามน้อย - หนองม่วง ) ศก.ถ44 - 018 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | ถนนแอสต์ฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 1,910 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  9,550ตร.ม. |  |  |  |  | 8,000,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนแอสต์ฟัลติก  คอนกรีต  ยาว 1,910 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านอีต้อม ม.2 (คำเนียม – บ้านจาน) ศก.ถ44 - 008 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว .168 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 168. ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 (บ้านหนองอีกว่าง – บ้านหว้าพัฒนา) ศก.ถ44 - 016 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว .168 ม.  หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 168 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6(บ้านหนองทามใหญ่ –หนองทามน้อย ตอนที่ 1) ศก.ถ44 - 021 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 4.80 ม. ยาว ...150.. ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ...720.. ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 150 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-19-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหนองทามใหญ่ –หนองทามน้อย ตอนที่ 2) ศก.ถ44 - 021 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว .168 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840.. ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 168 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านคำเนียม ม.10 –ไปบ้านขามป้อม) ศก.ถ44 - 006 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว .168 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840.. ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 168 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านคำเนียม ม.8 –ไปทางหลวง 2125) ศก.ถ44 - 005 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 5 ม. ยาว .168 ม. หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840.. ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 168 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่5 (บ้านหนองอีกว่าง- หนองทามน้อย) ศก.ถ44 - 015 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม.  กว้าง 5 ม. ยาว 77 ม.  หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 845 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 192 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-20-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (หนองทามน้อย-ไปบ้านกล้วย) ศก.ถ44 - 014 | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวก | กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม.  หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. |  |  |  |  | 500,000  อบจ./หน่วยงานอื่น | ถนนคอนกรีต  ยาว 210 ม. | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ.03

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาแหล่งน้ำ 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| 1. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่  อบต.คำเนียม | เพื่อให้การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย | โคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 172 ชุด |  |  |  |  | 12,040,000อบจ./หน่วยงานอื่น | โคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 172 ชุด | การคมนาคมสัญจรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น | กองช่าง |

-21-

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ( แบบ ผ.03)**

**-22-**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี**

แบบ ผ.03

**2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| **1.** | โครงกาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพถ.1อบต.คำเนียม(แบบมาตรฐาน) | เพื่อให้การการศึกษาเด็กพื้นที่ อบต.คำเนียม | อาคาร 1.00 หลัง กว้าง 12x18 เมตร พท. 216 ตรม. |  |  |  |  | 2,000,000อบจ./หน่วยงานอื่น | อาคาร 1.00 หลัง  กว้าง 12x18 เมตร พท. 216 ตรม. | เพื่อการศึกษาเด็กในพื้นที่ อบต.คำเนียม | กองช่าง |

**-23-**

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ. พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม (ผ.08)**

**-24-**

แบบ ผ.08

**แผนพัฒนา อบต.คำเนียม พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| **1** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** | **โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด**  **1.โต๊ะกว้าง 180 ซม. ลึก 93 ซม.สูง 76 ซม.**  **2.ตู้ข้างลึก 40 ซม.กว้าง 137 ซม.สูง 65 ซม.**  **3.ตู้เล็กลึก 50 ซม.กว้าง 40 ซม.สูง 59 ซม.**  **จำนวน 1 ตัว**  **(ตามราคาท้องตลาด )** |  |  |  |  | **21,000**  **อบต.** | **สำนักงานปลัด** |
| **2** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | **เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน** | **เก้าอี้ทำงานผู้บริหารโครงสร้างเหล็ก**  **ขนาดกว้าง 71 ซม.ลึก 78 ซม.สูง 120 ซม.**  **จำนวน 1 ตัว**  **(ตามราคาท้องตลาด )** |  |  |  |  | **7,000**  **อบต.** | **สำนักงานปลัด** |
| **3** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** | **เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น**  **จำนวน 1 เครื่อง**  **(ตามราคาท้องตลาด )** |  |  |  |  | **6,800**  **อบต.** | **สำนักปลัด** |
| **4** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** | **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** | **ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง**  **-ขนาด 2.00\*1.90 ม. จำนวน 4 ชุด**  **-ขนาด 2.45\*1.60 ม. จำนวน 1 ชุด**  **-ขนาด 1.00\*1.95 ม. จำนวน 2 ชุด**  **(ตามราคาท้องตลาด )** |  |  |  |  | **17,000**  **อบต.** | **สำนักปลัด** |

**-25-**

แบบ ผ.08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณและที่มา** | | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** | **2565**  **(บาท)** |
| **5.** | **แผนงานบริหารงานคลัง** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** | **เครื่องคอมพิวเตอร์ PC**  **จำนวน 1 เครื่อง**  **(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ )** |  |  |  |  | **22,000**  **อบต.** | **กองคลัง** |
| **6** | **แผนงานบริหารงานคลัง** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** | **เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก**  **จำนวน 2 เครื่อง**  **(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ )** |  |  |  |  | **44,000**  **อบต.** | **กองคลัง** |
| **7** | **แผนงานบริหารงานคลัง** | **ครุภัณฑ์** | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน** | **เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ**  **ชนิด Network แบบที่1**  **จำนวน 2 เครื่อง**  **(ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมฯ )** |  |  |  |  | **17,800**  **อบต.** | **กองคลัง** |